成员 G 任务执行指南

Level 2 自采手写数字 · 图像预处理 · 鲁棒性测试 · 准确率分析

| 项目 | 基于 Vitis HLS 的 LeNet CNN FPGA 推理加速器 |
| --- | --- |
| 负责人 | 成员 G（验证负责人） |
| 前置条件 | 成员 B 模型与成员 C 的 HLS 基线已完成，可立即开始 |
| 最终目标 | 形成可复现的自采数据验证证据，并将材料交给 A/H 汇总 |

一、负责

必须完成的四部分

自采 0-9 手写数字数据集，并建立统一命名和标签。

完成灰度化、反色、ROI 裁剪、等比例缩放、居中、补零与归一化预处理。

完成原始自采数据及旋转、模糊、噪声、亮度变化、空白背景等鲁棒性测试。

统计 MNIST、自采数据和各类扰动的准确率，保存错误案例并分析原因。

二、开始前向组内索取的资料

| 来源 | 向谁要 | 必须拿到 |
| --- | --- | --- |
| 成员 B | model.py 或可直接运行的模型脚本、模型权重、MNIST 基准准确率、模型加载方法 |  |
| 成员 C | 当前统一输入格式、10 个端到端样本、对应 logits/标签、必要时协助跑 HLS 样本 |  |
| 成员 A | 统一文件夹命名、提交截止时间、最终报告需要的图表格式 |  |

三、推荐文件夹结构与命名

先创建一个总文件夹，所有原图、中间结果和统计表都保留，不要只留下最终正确图片。

member_G_level2/
├─ README.md
├─ requirements.txt
├─ data/raw/0 ... 9/
├─ data/processed_28x28/0 ... 9/
├─ data/input_32x32/0 ... 9/
├─ data/robustness/{rotation,blur,noise,brightness,blank}/
├─ src/preprocess.py
├─ src/evaluate.py
├─ results/predictions.csv
├─ results/accuracy_summary.csv
├─ results/error_cases/
├─ figures/
└─ G成员_Level2实验报告.docx

图片命名：真实标签_采集者或批次_序号.jpg，例如 7_self_001.jpg。文件夹标签与文件名标签必须一致。

四、一步一步操作

步骤 1：采集原始图片

0-9 每类建议至少 20 张，总数约 200 张。尽量包含不同笔迹、粗细、倾斜、拍摄距离和光照。原图直接保存到 data/raw/数字/，不要提前裁剪覆盖原文件。

步骤 2：建立基准预处理

依次完成：读取图像 → 灰度化 → 判断前景/背景并反色 → 二值化或阈值分割 → 提取数字 ROI → 等比例缩放 → 居中放入 28×28 画布。每张处理结果保存到 data/processed_28x28/。

步骤 3：生成模型实际输入

将 28×28 图像四周各补 2 像素得到 32×32，再执行 (pixel/255.0 - 0.1307)/0.3081。32×32 数据用于当前成员 B/C 的经典 LeNet-5 输入；28×28 文件用于证明满足任务书要求。

步骤 4：跑自采数据测试

用成员 B 的 Python 模型逐张推理，保存真实标签、预测标签、是否正确、10 维 logits、置信度和文件路径。不要只截图，要写入 predictions.csv。

步骤 5：制作扰动数据

在同一批基准图片上分别生成旋转、模糊、噪声、亮度变化。每次只改变一种因素，保证对比公平。空白背景/无目标图片单独测试误判情况。

步骤 6：统计与分析

分别计算 MNIST 基准、自采原图、预处理后自采图，以及各扰动组的准确率。整理典型正确案例和错误案例，解释域差异、裁剪偏移、笔画粗细、背景噪声和量化/数值误差等原因。

步骤 7：选样本做 HLS 对比

从正确、错误和困难样本中选 10-20 张，将 32×32 归一化数据导出为 txt；交给 C/E 用 HLS 或 RTL 仿真复核。若暂时无法运行，要明确写成待组内联合验证，不能伪造结果。

五、预处理尺寸：最容易出错的地方

| 阶段 | 尺寸/格式 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 原始照片 | 任意分辨率、RGB或灰度 | 必须保留，作为原始证据 |
| 标准预处理结果 | 28×28、单通道 | 满足任务书“与MNIST一致”的要求 |
| 当前模型/HLS输入 | 32×32、单通道 | 28×28 四周各补2像素，兼容当前 LeNet |
| 数值输入 | FP32 归一化 | 公式：(pixel/255.0 - 0.1307)/0.3081 |

正确链路：原图 → 灰度/反色 → ROI 裁剪 → 28×28 居中 → 补零为 32×32 → 归一化 → 推理

六、鲁棒性实验怎么设置

| 实验组 | 建议参数 | 控制变量 | 需要记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基准组 | 只做标准预处理 | 不加扰动 | 基础准确率 |
| 旋转 | -15°、-10°、10°、15° | 只改变角度 | 各角度准确率 |
| 模糊 | Gaussian blur 3×3、5×5 | 只改变核大小 | 准确率及失败案例 |
| 噪声 | 轻/中等高斯噪声 | 固定随机种子 | 准确率及样本数 |
| 亮度 | 0.7×、1.3× | 只改变亮度 | 准确率变化 |
| 空白背景 | 纯白/阴影/杂乱背景 | 无目标样本 | 误判数量与类别 |

七、结果表必须有哪些列

predictions.csv：sample_id、file_path、true_label、pred_label、correct、confidence、logit_0 至 logit_9、condition、parameter。

accuracy_summary.csv：dataset、condition、parameter、sample_count、correct_count、accuracy、notes。

所有准确率必须由 correct_count / sample_count 计算，表中同时保留样本数，避免只写百分比无法核验。

报告至少需要的图表

预处理流程示意图：原图、灰度图、ROI、28×28、32×32。

MNIST 与自采数据准确率对比柱状图。

旋转角度-准确率折线图。

不同扰动类型准确率对比图。

典型正确/错误案例图，每张标注真实标签和预测标签。

八、最终需要提交给组长的文件

| 序号 | 提交物 | 建议路径/文件名 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原始数据集 | data/raw/ | 0-9 分类完整，原图未被覆盖 |
| 2 | 预处理数据 | processed_28x28/ 和 input_32x32/ | 数量与原图对应，可追溯 |
| 3 | 鲁棒性数据 | data/robustness/ | 按扰动类型和参数分类 |
| 4 | 预处理代码 | src/preprocess.py | 一条命令可批量处理 |
| 5 | 评估代码 | src/evaluate.py | 一条命令可生成结果 CSV |
| 6 | 环境说明 | requirements.txt + README.md | 写清运行命令和模型路径 |
| 7 | 逐样本结果 | results/predictions.csv | 包含标签、预测和条件 |
| 8 | 准确率汇总 | results/accuracy_summary.csv | 包含样本数、正确数、准确率 |
| 9 | 图表与案例 | figures/ + error_cases/ | 可直接放入报告/PPT |
| 10 | 个人实验报告 | G成员_Level2实验报告.docx | 方法、参数、结果、分析、结论 |

九、交付前自检清单

□ 0-9 每类都有数据，类别数量已统计。

□ 原始图、28×28 图和 32×32 图能够一一对应。

□ 没有混淆“任务书28×28输出”和“当前模型32×32输入”。

□ 预处理与 B/C 使用同一归一化公式。

□ 每项扰动都只改变一个变量，并记录具体参数。

□ CSV 中保留样本数、真实标签、预测标签和文件路径。

□ 图表中的数字与 CSV 汇总一致。

□ 错误案例没有删除，并已分析可能原因。

□ 代码、模型路径和运行命令已写入 README。

□ 压缩包解压后不存在多层重复文件夹，文件名全部清楚。

十、建议交付压缩包

最终压缩包名称：成员G_Level2数据采集与鲁棒性验证_最终版.zip

压缩前先删除缓存、临时模型和重复副本，但必须保留原始数据、代码、CSV、图表、错误案例和个人报告。不要只交 Word 报告，也不要只交截图。

验收结论

达到“数据可追溯、代码可复现、结果可核验、结论有证据”四项要求，即可交给 A/H 汇总。